**Opdrachtgever: Alfa College**

**Forum**

**Plan van Aanpak**

In opdracht van: Johan Strootman

Auteur: Fedde van der List

Klas: 41A

Datum: 8 mei 2017

Versienummer: 1.0.0

Plaats: Groningen

Projectleider: Johan Strootman

**Inhoud**

**1 Inleiding…………………………………………………………………………………………3**

**2 Projectomschrijving……………………………………………………………………….4**

**2.1 Doelstelling……………………………………………………………………………….4**

**2.2 Omschrijving……………………………………………………………………………..4**

**3 Leden projectgroep……………………………………………………………………….5**

**4 Planning………………………………………………………………………………………..6**

**5 Kostenoverzicht…………………………………………………………………………….7**

**6 Benodigdheden……………………………………………………………………………..7**

1. **Inleiding**

Het Alfa College Is een mbo in oost-Groningen. De heer J. Strootman, Docent PHP heeft List-AO-opdracht gegeven tot het Ontwikkelen van een forum. Het project zal worden voltooid door F. v/d List namens List-AO.

In dit document staat het Plan van aanpak voor het maken van een nieuw forum.

In het PvA worden de doelstellingen beschreven vervolgens de inhoud van het project. Daarna treft u een overzicht van de project leden en de benodigdheden. Tenslotte worden alle taken van het project op een rij gezet en een planning gemaakt.

1. **Project omschrijving**
   1. **Doelstelling**

In dit project wordt een forum gemaakt dat kan worden gebruikt als basis voor ieder ander forum. Daarnaast zal dit project bepalen of iemand voldoet aan de eisen van deze opleiding.

* 1. **Omschrijving**

Het forum zal voor iedereen toegankelijk zijn. En zal als basis of template werken voor eventuele andere forums.

* De homepagina moet voor iedereen toegankelijk zijn en iedereen mag de thema’s zien.
* Iedere bezoeker mag alle reacties zien.
* Mensen moeten zich kunnen registeren op de website als user.
* Mensen moeten zich kunnen aanmelden.
* Users moeten een wachtwoord reset kunnen opvragen. \*
* Een user moet zich verifiëren na registratie. \*
* Alleen een admin kan thema’s aanmaken.
* Een user kan topics aanmaken en reacties plaatsen
* Iedere user heeft een profiel pagina, die hij naar smaak kan aanpassen

\*= deze zijn nog niet verplicht.

1. **Leden projectgroep**

Hieronder staan de leden van het project en hun contact gegevens.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Naam | E-mail | Functie |
| Johan Strootman | jj.strootman@alfa-college.nl | Opdrachtgever |
| Fedde van der List | f.vanderlist@student.alfa-college.nl | Applicatie ontwikkelaar |

1. **Planning**
   1. **Project fasering**

Dit zijn de onderdelen die het project inhoud

* Behoefteanalyse
* Ontwerp
* Realisatie
  1. **Mijlpalenplanning**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| weken | Opdrachten | Mijlpalen/producten |
| Ma 8-5 t/m vr 12-5 | Start pva ma 8-5  Eind pva di 9-5  Start fo wo 10-5 | Di -> pva |
| Ma 15-5 t/m vr 19-5 | Eind fo di 16-5  Start to wo17-5  Eind to zo 21-5 | Di ->fo  Zo ->to |
| Ma 22-5 t/m vr 26-5 | Bouwen DATABASE  Database invullen met test gegevens  Bouwen van de ui (html/css) | Ma ->DB  ->testdatea |
| Ma 29-5 t/m vr 2-6 | Eind bouwen ui di 30-5  Start bouwen applicatie wo 31-5 🡪 | Di🡪alle pagina’s html/css |
| Ma 5-6 t/m vr 9-6 |  |  |
| Ma 12-6 t/m vr 16-6 |  |  |
| Ma 19-6 t/m vr 23-6 |  |  |
| Ma 26-6 t/ vr 30-6 |  |  |
| Inleveren ma 3 juli 2017 |  | Project voltooid en ingeleverd |

1. **Kosten overzicht.**

Dit onderwerp is niet van toepassing op dit project.

1. **Benodigdheden**

Omdat dit een project is voor 1 persoon en er lessen worden gegeven met informatie over dit project. Zal naast de thuis ruimte op school in deze uren worden gewerkt. De andere benodigd heden zijn een windows laptop.

Software benodigdheden:

* Office 2016
* Firefox, Chrome, egde
* Apache, Xampp
* Phpstorm
* Sql
* Internet
* Github